PHÂN TÍCH

SS09

CHỌN KỸ THUẬT RETROSPECTIVE CHO NHÓM ÍT NGƯỜI DÁM NÓI

PHẦN 1 - DỰ THẢO 2 PHƯƠNG ÁN RETROSPECTIVE (TRONG 60 PHÚT)

| Bước | Phương án A (Start – Stop – Continue) | Phương án B (4Ls) |
| --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage | Khởi động, phổ biến quy tắc an toàn và không chỉ trích cá nhân. | Khởi động, tạo môi trường an toàn và khuyến khích chia sẻ bài học. |
| 2. Gather Data | Viết ẩn danh vào 3 cột: Start, Stop, Continue; dán lên bảng. | Viết ẩn danh vào 4 cột: Liked, Learned, Lacked, Longed for; dán lên bảng. |
| 3. Generate Insights | Gom thẻ thành các Theme; thảo luận phân tích nguyên nhân. | Gom thẻ thành các Theme; thảo luận sâu về trải nghiệm, điều học được và điều còn thiếu. |
| 4. Decide What to Do | Biểu quyết chuyển các thẻ ở Start/Stop thành hành động cải tiến. | Biểu quyết từ Lacked/Longed for thảo luận thành hành động cải tiến. |
| 5. Close the Event | Tóm tắt 1 Improvement, chốt người theo dõi, lúc kiểm tra và bế mạc. | Tóm tắt 1 Improvement, chốt người theo dõi, lúc kiểm tra và thu phản hồi họp. |

PHẦN 2 - BẢNG SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN

| Tiêu chí | Start – Stop – Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm nguyên nhân và điều học được | (–) Nhược điểm: Tập trung quá nhanh vào hành động làm/dừng, dễ bỏ qua việc đào sâu nguyên nhân và bài học cá nhân. | (+) Ưu điểm: Có cột Learned và Lacked giúp nhóm bình tĩnh nhìn nhận bài học, tìm nguyên nhân cốt lõi và tích lũy tri thức. | • O-04: Thành viên mới không hiểu từ "nghiêm trọng" nhưng không dám hỏi. • Khảo sát: 2 người muốn có thời gian nói về trải nghiệm và điều học được. |
| 2. Chuyển thành hành động | (+) Ưu điểm: Các cột Start/Stop định hướng trực tiếp tới hành động, giúp tạo ra mục cải tiến cụ thể nhanh chóng. | (–) Nhược điểm: Cần thêm bước trung gian để chuyển đổi mong muốn ở cột Lacked/Longed for thành hành động cải tiến. | • Khảo sát: 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động. • Khảo sát: Điểm kiểm tra Improvement cũ chỉ đạt 2,1/5. |
| 3. Phù hợp thời lượng và thành viên mới | (+) Ưu điểm: Cấu trúc 3 cột đơn giản, đi nhanh, phù hợp khung 45–60 phút khi có người rời sớm. | (+) Ưu điểm: Khung 4Ls nhẹ nhàng, tích cực, không mang tính phán xét, rất an toàn cho thành viên mới chia sẻ | • Khảo sát: Dễ nói thẳng chỉ đạt 2,8/5 (2/7 người chọn điểm 1-2). • Ràng buộc: 1 người rời họp sau 45 phút, 1 thành viên mới ít nói. |

PHẦN 3 - CHỌN VÀ LÀM THỬ

1. Lựa chọn phương án và Lý do

- Chọn phương án: Phương án B kết hợp Viết ẩn danh.

- Lý do (2–3 câu): Kết quả khảo sát cho thấy an toàn tâm lý của nhóm đang thấp (2,8/5) và có thành viên mới không dám hỏi khi không hiểu từ ngữ (O-04). Khung 4Ls kết hợp viết ẩn danh giúp giảm áp lực bị phán xét, tạo môi trường an toàn cho thành viên mới chia sẻ ở cột Learned và Lacked. Đổi lại, nhóm phải đánh đổi việc dành ít thời gian nhảy ngay vào lập danh sách hành động và phải điều phối tiến độ thật chặt chẽ trong 45 phút đầu trước khi có thành viên rời họp.

2. Ba thẻ mẫu (Sticky Notes)

- Thẻ 1: Hoạt động Pairing (2 người cùng làm) hỗ trợ tái hiện và xử lý bug rất nhanh chóng.

- Thẻ 2: Thiếu một bảng thuật ngữ nghiệp vụ chuẩn (như khái niệm "nghiêm trọng") cho toàn bộ dự án.

- Thẻ 3: Mong muốn các thay đổi về quy trình/quy tắc làm việc được thông báo tập trung, công khai cho cả nhóm thay vì nhắn riêng.

3. Gom thành 1 Theme

Tên Theme: Minh bạch Thông tin & Chuẩn hóa Thuật ngữ Nghiệp vụ

4. Bảng Hành động Cải tiến (Improvement)

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng và công khai tài liệu "Glossary & Quy trình làm việc" trên Confluence/Wiki của dự án, định nghĩa rõ thuật ngữ "khiếu nại nghiêm trọng" và kênh thông báo quy trình chung. | Thu Hà (Scrum Master) cùng Product Owner | Tại buổi Daily Scrum Ngày 1 của Sprint 14 | Tài liệu Glossary được đăng tải trên Confluence, có xác nhận đã đọc/hiểu từ 100% thành viên Scrum Team. |

5. Nơi chuyển O-05

- O-05 là phản hồi về mặt Sản phẩm, không phải cách làm việc nội bộ nhóm. Do đó, O-05 được tách khỏi Retrospective và chuyển cho Product Owner để xem xét cập nhật vào Product Backlog.